莱州市2010年生猪标准化规模养殖场改扩建工程项目招标公告

- 采购人：莱州市晟丰养殖场，地址：莱州市柞村镇洼子村，联系方式：13688687818，联系人：周绍鹏。

莱州市董斌祥猪场，地址：莱州市三山岛街道院上村，联系方式：13792532178，联系人：董斌祥。

莱州市华富猪场，地址：莱州市沙河镇东孙村，联系方式：13356965558，联系人：杨化赓。

莱州市王福军猪场，地址：莱州市金城镇小官庄村，联系方式：13589887330，联系人：王福军。

莱州市丽丽猪业养殖公司，地址：莱州市文昌路街道东尹家村，联系方式：13853535738，联系人：许平。

莱州市柞村镇大台头吕夕红养殖场，地址：莱州市柞村镇大台头村，联系方式：13583573693，联系人：吕夕红。

莱州市德泰奶牛养殖小区，地址：莱州市金城镇焦家金矿东700米处，联系方式：13953591319，联系人：滕英彬。

- 采购代理机构：山东信一项目管理有限公司。

- 项目名称：莱州市2010年生猪标准化规模养殖场改扩建工程，编号：SDXY201003083。

- 采购方式：公开招标。

- 采购内容：一标段：莱州市晟丰养殖场，新建6m×3m×10m的沉淀池两个，工程量约计540立方米，新建1m×1m×0.6m×160m排污沟两条，工程量约计200立方米，改造猪舍860平方米，购置更新产床47套，保育床53套。

二标段：莱州市董斌祥猪场，新建6m×10m的沼气池一个，工程量约计300立方米，新建1m×1.5m×1m×150m排污沟一条，工程量约计225立方米，改造现有三排猪舍450平方米。

三标段：莱州市华富猪场，新建6.5m×10m的沼气池一个，工程量约计350立方米，新建1m×1m×0.6m×160m排污沟一条，约计80立方米，改造现有猪舍540平方米。

四标段：莱州市王福军猪场，改造现有40m×8.5m×3排猪舍1020平方米。

五标段: 莱州市丽丽猪业养殖公司，新建10m×5m×4m的沉淀池一个，工程量约计200立方米，新建堆积发酵场50平方米，改造现有三排猪舍680平方米。

六标段：莱州市柞村镇大台头吕夕红养殖场，新建沼气池一个，工程量约计200立方米，新建沉淀池一个，工程量约计300立方米，改造猪舍460平方米。

七标段：莱州市德泰奶牛养殖小区，新建沼气池2个及管道等配套设施，工程量约300立方米，建围墙200米，改建防疫室等300平米。

项目地点：各标段施工地点与各标段采购人地址相同。

承包方式：包工包料，按投标综合单价一次包死。

工期要求：计划开工时间 2010年10月20日，竣工验收时间2011年5月5日。

质量要求：达到国家质量验收合格标准。

资质要求：独立法人资格，持合法营业执照，有房屋建筑施工总承包三级及以上资质，及《施工企业安全生产许可证》，并出具当地行政主管部门的无拖欠农民工工资证明。

- 资格审查与招标文件的获取：投标单位于2010年9月21日- 9月29日（法定公休日除外）上午8时至11时30分，下午2时至5时30分（北京时间），携带以上资质要求的证书副本原件、复印件（须加盖单位公章且经法人代表签字，证明除外），及法定代表人证明书或委托代理人证明书，到莱州市光州东路278号宇能大楼三楼办公室进行报名资格审查。经报名资格审查合格后购买招标文件，招标文件每份售价300元，现金支付，售后不退（图纸押金另定）。

- 投标截止及开标日期：2010年10月15日上午9:30整（北京时间）。

- 开标地点：莱州市光州东街278号宇能大楼三楼开标大厅。

- 采购代理机构联系人：王会年、林文波       联系电话：0535-2179068  2171775 
    电子信箱：Lzhzcpa@163.com                传真：2179068

山东信一项目管理有限公司

二○一○年九月二十一日